Образац 12

КОМУНАЛНО ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ

" ЗЛАТИБОР“ ЧАЈЕТИНА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2026. године

Чајетина, aприла, 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: КЈП  ”Златибор“ Чајетина

Седиште: Чајетина,  улица Беле воде 87, 31315 Златибор

Матични број: 07290080

ПИБ: 101072025

Шифра делатности 3811 сакупљање отпада који није опасан

Контакт телефон: 031/3831-035

E – mail: office@kjpzlatibor.rs

ЈББК: 81376

Надлежно министарство :Министарство финансија

Предузеће КЈП “Златибор” основано је за обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности од општег интереса:

Управљање комуналним отпадом;

Одржавање чистоће на површинама јавне намене;

Одржавање јавних зелених површина;

Делатност управљањае гробљима и сахрањивање;

Управљање јавним паркиралиштима;

Управљање пијацама;

Одржавање улица и путева;

Обезбеђивање јавног осветљењa

Годишњи програм пословања је усвојен Одлуком Надзорног одбора број 3890/3  од 28.11.2025. године и Решењем Скупштине општине Чајетина броj 02-137/2025-01 од 18.12.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом тромесечју 2026. године остварен је укупан приход у износу од 189.721.862  динара , укупни расходи у износу од 188.459.760  динара и остварена је нето добит  у износу од 1.072.787 динара.У односу на планиране вредности  за целу   2026. годину остварени  укупан приход је реализовани  са 16,44 %  а укупни расходи са 16,35  % .

Поређено са  остварењем за исти период у 2025. години  укупан приход  бележи раст од 19,80 % а укупни расходи су повећани за 13,56 %.

у 000 динара

|  | Програм посл 2026. | Остварено 01.01.-31.03.2025. | Остварено 01.01.-31.03.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупан приход | 1.153.900 | 158.372 | 189.722 |
| Укупни расходи | 1.152.835 | 165.950 | 188.460 |
| Бруто добит-губитак | 1.065 | 7.578 | 1.262 |
| Порез на добит | 160 | - | 189 |
| Нето добит | 905 | - | 1.073 |
| Нето губитак | - | 7.578 | - |
| Укупна вредност активе-пасиве | 787.700 | 768.575 | 715.359 |

У периоду од јануара до марта 2026. године, Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина реализовало је низ активности у оквиру својих редовних обавеза.

Зимска служба је током целог периода била континуирано ангажована на терену због снежних падавина и ниских температура, при чему су саобраћајнице редовно чишћене и посипане како би се обезбедила њихова проходност и безбедност. Након стабилизације временских услова спроведено је уклањање ризле са саобраћајница, као и машинско прање и чишћење улица и јавних површина. Посебна пажња посвећена је и чишћењу одморишта дуж магистралних путева, као и традиционалној пролећној акцији чишћења Златиборског језера. У оквиру унапређења инфраструктуре изведени су радови на изградњи обилазнице од хотела „Торник“ до Дино парка, као и уређење површина након завршених радова на кишној канализацији код Библиотеке у Чајетини.

У Предузеће су пристигли  нови контејнери, чиме се наставља унапређење система управљања отпадом. У време новогодишњих и божићних празника, рад је био појачан због повећаног броја гостију, самим тим и веће количине отпада. .Интензивно се радило и на уклањању кабастог отпада са јавних површина. Поред редовних комуналних активности, настављена је сарадња са образовним установама кроз заједничке акције уређења јавних површина и програме професионалне оријентације за ученике. Такође су реализоване активности у оквиру пројекта развоја циркуларне економије, кроз радионице и размену искустава са представницима релевантних институција и организација.

У области безбедности саобраћаја извршена је обнова хоризонталне сигнализације, са посебним акцентом на обележавање пешачких прелаза на најфреквентнијим саобраћајницама.

Служба за одржавање јавне расвете спроводила је редовне активности на поправци и одржавању постојеће мреже, док су службе задужене за рад пијаце и гробља континуирано обављале своје редовне послове и обезбеђивале уредно функционисање.

Предузеће је направило амбициозан план код планирања прихода и расхода, њихове висине и обима пословних активности , због природе делатности не може прецизно да утврди и предвиди динамику истих,тежиће њиховом остварењу у зависности од услова пословања, и могућности.Вредности су исказане у хиљадама динара уколико није другачије назначено.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У структури  укупног прихода, пословни приходи  учествују са 99,32% и износе 188.426 хиљада динара,  реализовани су у односу на планиране вредности за  први квартал са 78% , у односу на остварење у претходној години повећани су 19,91%.

у 000 динара

| Р.б. | Kонто | ## Н А З И В | Програм 2026 | ### Остварено 01.01.-31.03.2025. | Остварено 01.01.- 31.03.2026. | Структура 01.01- 31.03.2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 614 | Прих. од изношења и депоновања комуналног отпада (Сакупљање, одлагање и третман комуналног отпада) | 376.500 | 44.497 | 78.529 | 41,39 |
| 2. | 614 | Приход од одржавања чистоће јавних површина | 50.000 | 11.099 | 9.639 | 5,08 |
| 3. | 614 | Приход од кабастог отпада и изн. комун. отпада по сеоским МЗ | 18.500 | 4.436 | 2.965 | 1,56 |
| 4. | 614 | Остали приходи чишћења | 28.000 | 2.722 | 1.771 | 0,93 |
| 5. | 614 | Прих. од одр. јавних зелених површина | 48.200 | 249 | 888 | 0,47 |
| 6. | 614 | Прих. од зимског одр. путева | 58.200 | 30.000 | 30.000 | 15,81 |
| 7. | 614 | Прих. од летњег одр. путева | 11.400 | 0 | 2.249 | 1,19 |
| 8. | 614 | Приходи од грађевинских радова | 376.500 | 36.968 | 30.230 | 15,93 |
| 9. | 614 | Приходи од погребних услуга | 9.000 | 249 | 2.809 | 1,48 |
| 10. | 614 | Приходи од паркинга | 86.000 | 19.500 | 22.237 | 11,72 |
| 11. | 614 | Приходи од рада грађ. машина | 6.500 | 95 | 38 | 0,02 |
| 12. | 614 | Приходи од превоза | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | 614 | Остали пословни приходи | 9.000 | 355 | 65 | 0,03 |
| 14. | 614 | Приход од одр.јавне расвете | 29.500 | 4.261 | 3.816 | 2,01 |
| 15. | 614 | Приходи од одржавања шум. површ | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | 621 | Приход од актив.сопств. учинака | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | 650 | Приходи од пијаце, закупнине | 17.000 | 2.714 | 3.190 | 1,68 |
| 18. | 662 | Приход од камате | 9.000 | 812 | 747 | 0,39 |
| 19. | 679 | Остал. непосл.прих. таксе, смање обавеза и др.) | 9.500 | 415 | 549 | 0,29 |
| Укупно |  |  | 1.153.900 | 158.372 | 189.722 | 100,00 |

Поређено са остварењима у првом кварталу 2025. године, поједине  позиције прихода имају различите стопе раста-пада . Расту   приходи по основу изношења и депоновања комуналног  отпада (приход од сакупљања, одлагања и третмана комуналног отпада), приходи од паркинга,приход од погребних услуга, приходи од пијаце(закупнине)  а пад бележе приходи од одржавања чистоће јавних површина,приходи од кабастог отпада и изношења комуналног отпада по сеоским МЗ, приходи од грађевинских радова...

У структури укупних расхода највеће учешће имају зараде,накнаде зарада и остали лични расходи и учествују у укупним расходима са 58,83% ,  трошкови материјала, горива и енергије, резервних делова и ситног инвентара са 16,96%, трошкови амортизације са 13%...

у 000 динара

| Р.бр | Конто | Н А З И В | Програм 2026 | ### Остварено 01.01.-31.03.2025 | Остварено 01.01.-31.03.2026. | Структура 01.01- 31.03.2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 511 | Трошкови материјала | 152.000 | 11.629 | 12.349 | 6,55 |
| - ` | 512 | Трошкови реж. материјала | 2.000 | 317 | 330 | 0,18 |
|  | 513 | Трошкови маз. и горива | 106.500 | 13.583 | 15.359 | 8,15 |
|  | 513 | Трошкови ел. енергије и гаса | 7.000 | 252 | 635 | 0,34 |
|  | 514 | Трошкови резервних делова | 13.000 | 2.201 | 2.203 | 1,17 |
|  | 515 | Тр.отписа ситног инвентара, ХТЗ,ауто гума | 21.000 | 3.884 | 1.085 | 0,58 |
|  | 520 | Трошкови бруто зарада | 494.255 | 80.840 | 91.180 | 48,38 |
|  | 521 | Трошкови доприноса на терет послодавца | 74.880 | 12.247 | 13.823 | 7,33 |
|  | 524,525 528 | Трошкови уг. о прив. и повр. послов. и другим уговорима | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 526 | Дневнице Надзорног одбора | 2.500 | 625 | 625 | 0,33 |
|  | 529 | Солидарна помоћ запосленима | 12.000 | 481 | 758 | 0,40 |
|  | 529 | Јубиларне награде | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 529 | Отпремнине | 4.000 | 1.923 | 531 | 0,28 |
|  | 529 | Путни трошкови запослених | 20.000 | 3.810 | 3.939 | 2,09 |
|  | 529 | Остали лични расходи | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 529 | Трошкови службених путовања | 1.200 | 95 | 26 | 0,01 |
|  | 531 | Трошкови транспортних услуга | 1.000 | 2 | 0 | 0,00 |
|  | 531 | ПТТ трошкови | 8.000 | 1.708 | 2.051 | 1,09 |
|  | 532 | Трошкови услуг. одржавања сред. рада | 23.000 | 4.517 | 2.779 | 1,47 |
|  | 533 | Трошкови закупнине | 4.500 | 1.026 | 994 | 0,53 |
|  | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 1.000 | 37 | 0 | 0,00 |
|  | 539 | Услуге на чишћењу снега | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 539 | Трош. уређ. јавних површина | 3.000 | 840 | 274 | 0,15 |
|  | 539 | Трошкови усл. на ископима и и др. услуге | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 539 | Трошкови асф.путева | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 539 | Трошкови на уређ. пешачких стаза | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 539 | Остале производне услуге | 5.000 | 0 | 2.738 | 1,45 |
|  | 539 | Трошкови усл.обј.напл.-Водовод | 7.500 | 1.468 | 2.575 | 1,37 |
|  | 539 | Трошкови ост. ком. услуга | 1.500 | 247 | 196 | 0,10 |
|  | 540 | Трошкови амортизације и резервисања | 105.000 | 15.400 | 24.509 | 13,00 |
|  | 550 | Трошкови геод. услуга ,парк. | 2.500 | 445 | 2.022 | 1,07 |
|  | 550 | Трошкови здравствених услуга | 3.000 | 1.512 | 1.581 | 0,84 |
|  | 551 | Трошкови репрезентације | 2.000 | 509 | 188 | 0,10 |
|  | 552 | Трошкови премија осигурања | 9.000 | 1.175 | 1.005 | 0,53 |
|  | 553 | Трошкови пл.пр.и банкарских услуга | 1.800 | 247 | 271 | 0,14 |
|  | 559 | Таксе, судски трошкови, тр.вештачења | 5.000 | 732 | 1.077 | 0,57 |
|  | 555 | Остали порези | 1.300 | 693 | 823 | 0,44 |
|  | 559 | Претплата на службене новине и ст. литературу | 500 | 158 | 223 | 0,12 |
|  | 559 | Технички преглед и рег. возила | 1.500 | 157 | 115 | 0,06 |
|  | 559 | Трошкови стручног усавршавања | 1.000 | 475 | 15 | 0,01 |
|  | 554 | Трошкови чланарина, коморе | 900 | 180 | 179 | 0,09 |
|  | 559 | Остали нематер.трошкови (ревизија, прој. док.) | 5.500 | 99 | 182 | 0,10 |
|  | 559 | Други нематеријални трошкови | 5.000 | 1.049 | 83 | 0,04 |
|  | 562 | Расходи камата | 8.000 | 1.387 | 872 | 0,46 |
|  | 562 | Други финансијски расходи | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 570 | Расход основних средстава | 1.000 |  | 0 | 0,00 |
|  | 576 | Отпис потраж.- директан | 1.000 | 0 | 180 | 0,10 |
|  | 585 | Обезвр. потр. и краткор. финансијских пласмана | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 579 | Накнада штете и казне | 1500 | 0 | 685 | 0,36 |
|  | 579 | Остали непословни и ванредни расходи | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 579 | Трошкови донација и спонз. и хум. активности | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | Укупно | 1.152.835 | 165.950 | 188.460 | 100,00 |

Финансијски расходи износе 872.069 динара и односе се у највећем делу на издвајања за камате по финансијским кредитима .

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна вредност ангажованих средстава на дан 31.03.2026. године износи 715.359.243 динара.У оквиру њих највеће учешће има опрема и учествује са 65,64 %,   затим потраживања од  продаје услуга 13,47 % , остала краткорочна потраживања 6,8%,залихе  5 % ...

У оквиру пасиве капитал учествује са  75,54 % дугорочне обавезе по кредитима    износе 9,18 %, краткорочне обавезе и резервисања 12,53 %...

У оквиру краткорочних  обавеза евидентиране су обавезе  према добављачима  ,обавеза за   зараду за месец март  , путне трошкове и остале личне расходе , обавезе по кредитима  које доспевају у 2026.години  ,пасивна временска разграничења..

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА  ГОТОВИНЕ

у 000 динара

| Приливи: |  |
| --- | --- |
| - Прилив готовине из пословних активности ............................ | 229.884 |
| - Прилив готовине из активности финансирања ...................... | 0 |
| -Прилив готовине из активности инвестирања............................... | 800 |
| СВЕГА ПРИЛИВИ: ............................................................................ | 230.684 |
| Одливи: |  |
| - Одлив готовине из пословних активности ............................ | 187.395 |
| -Одлив готовине из активности финансирања | 10.471 |
| - Одлив готовине из активности инвестирања ....................... | 5.109 |
| СВЕГА ОДЛИВИ: ............................................................................ | 202.975 |
| Готовина на почетку обрачунског периода : ............................ | 25.831 |
| Готовина на крају обрачунског периода: .................................. | 53.540 |

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада ,накнада зарада и остали лични расходи ( образац 2 табеларних приказа у прилогу ) у првом тромесечју 2026. години  износе 110.882.183 динара.Од тога за бруто зараде са доприносима послодавца издвојено је 105.002.889 динара.Путни трошкови запослених износе 3.939.210 динара, трошкови отпремнине 531.001 динара,солидарна помоћ 758.194  динара...У односу на план ови трошкови су реализовани са 79%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2026.године Предузеће је  запошљава 207 радника  и то 180  радника на неодређено време и 27  радника на одређено време .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна месечна зарада по запосленом у Предузећу за прво тромесечје   2026. године износила је  у нето износу  111.569 динара, у бруто износу  154.275 динара (Образац број 4 табеларних приказа у прилогу).

Према последњем Саопштењу Републичког завода за статистику од 24.04.2026.године , просечна  зарада у Републици Србији која је обрачуната  за фебруар  2026. године износила је 160.067 динара у бруто износу и 116.127 динара у нето износу .Медијална нето зарада за фебруар 2026. године износила је 91.399 динара ,што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2026.години није било субвенција и осталих прихода из будџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства  за посебне  намене ( Образац број 6 табеларних приказа у прилогу )  Годишњим програмом пословања за 2026. планирана су у укупном износу 6.500.000,00 динара а за ове намене у првом тромесечју   2026. години утрошено је 187.907 динара или 2,89 % од планиране годишње вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупне обавезе по финансијским кредитима на крају првог тромесечја 2026. године  износе 799.566 еур-а или 93.887.039 динара . Месечне обавезе за отплату рата  по том основу износе 29.733 еур-a.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна вредност извршених улагања у опрему у периоду 01.01.-31.03.2026. године износи   3.329.000 динaрa.

у 000 динара

| Р.Б. | Назив | Програм пословања 2026. | Остварено 01.01.-31.03.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агрегат трофазни | 2.500 |  |
| 2. | Опрема за селекцију отпада | 10.000 | 3.329 |
| 3. | Прикључни уређаји и алати | 12.000 |  |
| 4. | Путничка возила | 8.000 |  |
| 5. | Дробилица | 66.000 |  |
| 6. | Вага колска | 3.000 |  |
| 7. | Перионица за прање возила | 3.000 |  |
| 8. | Трактори | 9.000 |  |
| 9. | Камион аутосмећар | 24.000 |  |
| 10. | Ваљак за асфалт | 2.500 |  |
| 11. | Возило на електро погон за гробље | 3.500 |  |
| 12. | Електронске паркинг рампе | 9.500 |  |
| 13. | Carmix камион | 9.900 |  |
| 14. | Специјализовано возило са надоградњом | 5.000 |  |
| 15. | Камионске приколице | 4.000 |  |
| 16. | Камион путарац | 4.500 |  |
| 17. | Камион кипер | 24.000 |  |
| 18. | Ауто шлеп | 11.000 |  |
| 19. | Урбани мобилијар | 10.000 |  |
| 20. | Трафо за асфалтну базу-трансформатор | 4.000 |  |
|  | Укупно по Програму за 2026 годину | 225.400 | 3.329 |

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна вредност по споровима у којима се Предузеће јавља као  страна koја тужи износи 2.202.678,36 динара  (Образац број 11 табеларних приказа у прилогу )  .

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наредном периоду интезивираће се   активности из делокруга пословања , у оквиру поверених делатности Предузећу,  везано за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина .

Kључне активности које ће Предузеће предузети у циљу реализације развоја у наредном периоду су:

-Унапређење примарне селекције комуналног отпада

-Завршетак изградње и стављање у функцију рециклажног дворишта

-Унапрeђeњe система управљања и организације на нивоу предузећа

-Унапрeђeњe система надзора и контроле

-Унапрeђeњe стандардних процедура, интегралног информационог система ГИС-а

-Jaчaњe кадровских капацитета.

Директор,

Златибор ,  априла,  2026. године

Срђан Пантовић